数据治理项目阶段性工作计划（含资源配置与落地细则）

## 一、办公硬件及云资源配置规划（前置保障工作）

为保障数据治理软件研发、项目落地、客户宣讲、线上宣传全流程工作高效推进，统一完成办公硬件、云端服务及备用电源的标准化配置，所有资源按需采购、专款专用，适配微服务开发、数据处理、项目交付全场景。

### （一）基础办公设备配置

- 白板

- 用途定位：团队内部日常技术研讨、需求梳理、微服务架构讨论、项目问题复盘、工作分工沟通，替代线上低效沟通，提升团队协作效率。

- 配置要求：标准教学 / 办公磁吸白板，配套白板笔、板擦、磁吸配件，满足多人同时研讨书写需求，固定部署于办公会议室。

- 落地节点：计划工作第一周完成采购安装，投入日常办公使用。

- 投影仪

- 用途定位：对外客户对接、企业需求调研、数据治理产品宣讲、样板项目成果演示、商务洽谈汇报，适配线下客户交流场景。

- 配置要求：高清便携投影仪，支持 1080P 高清投影、无线投屏，适配笔记本、U 盘多设备接入，满足大中型会议室宣讲需求。

- 落地节点：第一周完成采购调试，完成投屏、画质调试，可随时支撑客户接待及宣讲工作。

- 开发办公笔记本电脑

- 用途定位：满足日常数据治理软件依赖支撑：Spring Cloud 微服务项目开发调试、代码测试、出差驻场数据治理项目交付、客户现场问题排查等核心工作。

- 硬性配置标准：内存 32G、1T 高速固态硬盘，高配硬件可支撑多服务同时启动、微服务集群调试、大型代码工程编译，杜绝卡顿、编译超时问题，适配大数据量开发场景。

- 适配工作：预装 Java 开发环境、微服务开发全套工具、数据库客户端、代码管理工具、数据处理软件，完成开发环境标准化配置。

- 落地节点：第一周完成设备采购、系统安装、环境部署，正式投入开发工作。

### （二）云端服务与备用电源配置

- UPS 备用电源

- 用途定位：保障服务器、办公核心设备断电不断网、不断机，防止数据治理项目数据丢失、服务器宕机、开发文件损坏，稳定办公及服务运行环境。

- 配置要求：小型商用 UPS 电源，适配服务器、办公主机供电需求，具备断电延时保护、稳压功能。

- 落地节点：第一周完成采购安装调试。

- 小型云服务器 + 域名

- 预算标准：固定年度预算 1000 元以内

- 用途定位：承载公司简易官网部署、基础测试服务搭建、项目演示环境部署、静态资源存储，支撑公司品牌线上宣传与项目测试工作。

- 配置要求：适配轻量化网站部署、稳定不卡顿、支持域名绑定、SSL 证书配置，满足基础线上服务需求。

- 落地节点：第二周完成服务器采购、域名注册、环境初始化，为官网搭建做好前置准备。

## 二、核心工作落地计划（分阶段执行）

基于硬件、云端资源全部到位的基础上，分四个核心阶段推进数据治理业务落地，完成能力建设、产品部署、标杆打造、品牌宣传全闭环。

### 第一阶段：第三方服务商专项培训（第 1-2 周，线上+线下结合）

- 培训主体：由数据治理软件专属第三方服务商全权授课，依托原厂技术经验，开展标准化、专业化软件实操与落地培训。本人作为公司技术总监，全程主导对接培训工作，吃透软件核心技术、落地逻辑与交付标准，后续承担公司内部技术传导、落地统筹及问题攻坚工作。

- 培训目标：精准掌握第三方数据治理软件的架构逻辑、全部功能模块、标准化操作流程、数据处理规范、部署运维要点及项目交付标准，具备独立部署调试、问题排查、项目落地、后续对内赋能的能力，快速搭建公司数据治理技术基础体系。

- 培训内容：第三方软件原厂核心功能讲解、平台底层架构说明、数据接入与适配规则、全流程数据清洗与质量校验操作、数据台账标准化搭建、系统权限与角色体系配置、常见故障及异常问题排查、项目标准化落地实操、原厂配套工具使用规范。

- 培训形式：实行分阶段差异化培训模式，适配初创公司技术落地节奏。第1-2周采用线上远程授课形式，由服务商讲师线上直播讲解、远程演示、线上答疑，完成理论学习、功能认知、基础操作练习；2周后转入线下实操培训，讲师现场指导实操、针对性答疑、手把手教学落地操作，聚焦实战落地，攻克软件部署、数据处理、项目落地中的重难点问题。

- 交付成果：本人完全掌握第三方数据治理软件全流程操作与落地技术；收集整理原厂培训资料、操作教程、问题台账，梳理形成适配公司业务的《数据治理软件操作手册》《项目落地实操方案》《常见问题解决方案》，建立公司初期数据治理技术标准，为后续项目部署、业务落地、团队扩容赋能奠定基础。

### 第二阶段：数据治理软件本地化部署（第 3-4 周）

- 部署目标：完成公司内部服务器环境的软件全流程部署、调试、试运行，搭建稳定、可用的内部数据治理服务环境，具备对外项目交付能力。

- 工作内容：环境依赖安装、软件程序部署、数据库配置、接口调试、功能全流程测试、权限体系搭建、数据模拟测试、性能优化。

- 落地标准：系统无 BUG、功能正常运行、数据流转顺畅、可支撑内部测试及外部项目交付，形成完整的部署文档、运维文档。

- 交付成果：数据治理软件内部正式上线运行，完成部署归档资料。

### 第三阶段：大型企业样板项目落地（前期核心工作）

- 工作目标：对接多家大型企业，落地标杆级数据治理样板项目，打造可复制、可展示、可宣讲的行业案例，提升公司项目交付能力与行业口碑。

- 工作内容

- 精准筛选大型合作企业，完成需求调研、方案定制、项目报价、合同对接；

- 落地企业现场数据治理服务，完成数据接入、清洗、规整、质量优化、台账搭建；

- 全程跟进项目实施、测试、验收、售后运维；

- 整理项目成果、案例资料、客户反馈，形成标准化样板案例库。

- 核心价值：以标杆项目背书公司技术能力，为后续市场拓展、客户成交提供真实案例支撑，建立行业数据治理服务标杆。

- 交付成果：落地多个大型企业样板项目，输出标准化行业案例、项目成果展示素材。

### 第四阶段：公司简易官网搭建与上线

- 工作目标：搭建轻量化企业官方网站，完成线上正式上线，实现公司形象、业务产品、服务能力、样板案例的线上宣传展示。

- 网站核心内容：公司简介、核心业务（数据治理服务）、软件产品介绍、项目案例展示、服务优势、联系方式等核心板块。

- 工作内容：页面架构设计、内容填充、UI 优化、功能调试、域名绑定、服务器部署、上线测试、搜索引擎基础收录优化。

- 核心价值：建立公司线上宣传端口，对外展示公司专业能力，为客户咨询、商务对接提供官方渠道，提升公司品牌曝光度。

- 交付成果：企业简易官网正式上线运行，页面稳定、内容完整、可正常访问。

## 三、整体工作保障与验收标准

- 资源保障：所有硬件、云端资源按期到位，环境部署完毕，为所有业务工作提供硬件与技术支撑；

- 进度保障：严格按照阶段时间节点推进工作，每周完成工作复盘，及时解决落地问题；

- 成果保障：所有工作均输出标准化文档、落地成果，可追溯、可展示、可复用；

- 验收标准：培训全员达标、软件部署正常、样板项目落地、官网成功上线，全部工作闭环落地。